## Slide 1: Azure board
Imane Chlioui

## Slide 2: Azure Devops Board
Avec Azure Boards l'équipe projet peut manager le cycle de developpement d'un projet.
Offre un ensemble de fonctionnalités, notamment une prise en charge native de Scrum et Kanban, des tableaux de bord personnalisables et des rapports intégrés. Ces outils peuvent évoluer à mesure que votre entreprise se développe.
L'équipe peut suivre les user stories, les éléments de backlog, les tâches, les fonctionnalités et les bugs associés à votre projet.
Vous suivez le travail en ajoutant des Work Item en fonction du processus et des types d'éléments dans votre projet.

## Slide 3: Azure Devops Board
Pour suivre le travail différents WIT sont définis. Les types d'éléments de travail à votre disposition sont basés sur le processus utilisé lors de la création de votre projet :
Agile Processus
Basic
Scrum
CMMI

## Slide 4: Processus Agile
Le schéma suivant montre le processus Agile :
Les Users Story et les Tasks sont utilisés pour le suivi du travail.
Les Bugs sont utilisés pour les defects.
Epics et Features sont utilisés pour suivre le travail des gros scénario

## Slide 5: Processus basic
Le schéma suivant montre le processus Basic :
Les Issues et les Tasks sont utilisés pour le suivi du travail.
Epics sont utilisés pour suivre le travail des gros scénario

## Slide 6: Processus SCRUM
Le schéma suivant montre le processus SCRUM :
Les Product Backlog Item et les Tasks sont utilisés pour le suivi du travail.
Les Bugs pour le code defects (anomalie).
Epics et Feature sont utilisés pour suivre le travail des gros scénario (Niveau Portfolio Backlog).

## Slide 7: Processus CMMI
Le schéma suivant montre le processus CMMI :
Les Requirement et les Tasks sont utilisés pour le suivi du travail.
Les Bugs pour le code defects (anomalie).
Epics et Feature sont utilisés pour suivre le travail des gros scénario (Niveau Portfolio Backlog).